# 2018/1/12

2.物业APP端：工程经理、安保经理审图时，有“未确认”选项，设计文档及流程图中未提及，建议从下拉菜单中去掉。

3.【施工方案审核】-施工方案图纸报送时间及“同意进入后续流程”选项选择后，进入下一步之后，建议不允许再对这两项进行修改

4.【施工许可证审批】部分，所有选项均选“未确认”，流程依然可以按正常走下去。

5.【施工方案审核】，【同意进入后续流程】选【拒决】后，流程依然可以下一步，且下一个审批者进入审批页面时，该选项又变为【同意】

# 2018/1/16

【6房屋交接】

1、step2 【安保经理】收不到通知；

2、step5 【安保经理】 消息中心不提示数量，代办提示数量没有内容；流程到下一步后之前节点审批人仍然可以进行数据修改，并进行【暂时保存】操作；

【7.1装修申请】

1、工程经理权限有误，不可以step1处理运营经理事务；

2、step2【运营服务经理】无法拒绝，只能下一步，安保经理收到一条待办事项（不应该有此项）；

3、step5【工程经理】权限，可以修改基本信息（不应该改）；

4、step6【安保经理】，无法拒绝只能下一步，且无任何录入项，无法修改任何项目，单击下一步的时候录入项才产生，点击【未确认】下一步仍然有效；

5、step8【企业客户】【信息录入】节点缺失；

6、step10 工程经理没有收到【水电抄表】通知；

7、step11 安保经理可以修改【安保经理】字段，应为自动带出不允许修改；

8、step12 文档标记是运营经理审批实际为项目总经理审批

【7.2隐蔽工程验收申请】

1、step3 工程经理和安保经理没有收到【会商通知】；

2、step5 工程经理无法收到待办，只能从服务入口进入；

3、step6 安保经理【验收意见】缺失；

【7.3 竣工验收】

1、step3 工程经理和安保经理没有收到【会商通知】；

2、step5 工程经理无法收到待办，只能从服务入口进入；

【7.4 押金退还】

竣工验收30天之后才能退款，目前无法测试；

【8.1入驻申请】

1、流程图文档中step3 工程经理、安保经理通知，在系统中变成了待办功能；

2、流程完毕后，【安保经理】、【工程经理】无通知；

# 2018/1/17

## 赵磊沟通

1、夏沐尧问题罗列一下

UID数量 30/100；

停车场续费测试-等中冠；

续费走的是公众号续费-服务已经做好，到时候微信挂上链接即可；

申请：

支付是问题；

孙欣沟通派场人员；

轮播的url： 必须https://cms.yidalize.com

TO-DO:

1、根据readme方式启动了服务器并且也启动了redis还有mangodb 但是打开127.0.0.1加端口号并没有反应，乙方开发人员到场协助夏沐尧代码分析工作，慎云哲要和乙方领导沟通；

## 测试

角色配置：

媛媛 - 企业授权人

启伦 - 运营服务经理

田加林 - 费用确认员

志诚 - 安保经理

夏沐尧 - 安保人员

5.1 物品放出

http://admin.yidalize.com/crud/goods\_letout/5a5ee948d047974bc6aa2a5c

5.2 物品放入

http://admin.yidalize.com/crud/goods\_letin/5a5eefe1d047974bc6aa2ad3

1、运营服务经理需要点击两次下一步（见图）

7.1装修申请

http://admin.yidalize.com/crud/decoration\_application/5a5efae0d047974bc6aa2b95