**项目验收报告**

1. **项目基本情况**

|  |  |
| --- | --- |
| **项目名称：** | 亿达丽泽项目 |
| **项目开始时间：** | 2017年10月 |
| **项目完成时间：** | 2017年12月 |
| **项目验收时间：** | 2017年12月 |

1. **项目进度审核**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **阶段名称** | **起止时间** | **交付物列表** | **备注** |
| **1** | 确认需求和原型展示 | 2017.10.16-2017.10.30 |  |  |
| **2** | 系统环境搭建 | 2017.10.23-2017.12.10 |  |  |
| **3** | 产品说明书制作 | 2017.11.06-2017.12.10 |  |  |
| **4** | 系统联调 | 2017.12.04-2017.12.14 |  |  |
| **5** | 系统试运行 | 2017.12.15 |  |  |

1. **项目验收计划**
2. 项目验收原则
3. 审查提供验收的各类文档的正确性、完整性和统一性，审查文档是否齐全、合理；
4. 审查项目功能是否达到了规定的要求；
5. 审查项目有关服务指标是否达到了要求；
6. 审查项目实施进度情况；
7. 对项目的技术水平做出评价，并得出项目的验收结论。

1. 项目验收内容
2. 软件平台验收

* App可正常运行
* 实现项目软件需求说明书要求的各项功能需求
* 软件界面友好，易于交互

1. 应用系统验收

* 基础功能

需要完成一卡通的个人认证、企业认证、游客认证以及一卡通的支付方式。

* 招商中心

完成园区介绍、预约参观、园区大事件、招商租聘、园区广告和新闻、园区政策、一键导航至园区以及园区地图（VR画面）等一些列画面。

* 物业服务

物业报修、访客管理、投诉建议、水电抄表、物品放行、房屋交接、装修管理、入驻/退租申请、停车场管理、园区巴士。

* 园区一卡通

余额查询、充值、充值记录、消费记录、巴士付费、大堂门禁、便利店\咖啡店消费、园区食堂。

* 企业服务

产业地图、第三方服务商资源（产业联盟）。

* 园区活动
* 智优生活

生活服务（第三方）。

* 物业端APP

管理认证、手机接单、任务处理、评价接收、任务报表、维修记录填写。

* 服务商APP

服务商App功能。

1. 项目文档验收

|  |  |
| --- | --- |
| 《项目实施方案》 | 《数据补录方案》 |
| 《需求规格说明书》 | 《用户操作手册》 |
| 《系统实施方案》 | 《管理员操作手册》 |
| 《开发方案》 | 《系统上线申请》 |
| 《系统测试方案》 | 《系统推广方案》 |
| 《系统测试报告》 | 《系统运行维护方案》 |
| 《配置开发方案》 | 《项目验收报告》 |

1. 项目服务相应（售后服务、问题响应等）
2. **项目验收情况汇总**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **验收项** | **验收意见** | | **备注** |
| **通过** | **不通过** |
| 软件平台 | 通过 |  |  |
| 功能模块 | 通过 |  |  |
| 项目文档 | 通过 |  |  |
| 服务响应 | 通过 |  |  |
| **总体意见：** |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | 通过 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 使用方签字： | |
| **未通过理由：** |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 使用方签字： | |