## Slide 1
亿达未来ERP项目组工作日报-董振文
序号 | 工作内容 | 成果 | 问题 | 问题跟进措施 | 备注
01 | 周报编写 | 完成未来ERP项目及园区ERP项目周报 |  |  | 
02 | 聚思鸿客户调研 | 了解客户具体的RPA需求 |  |  | 
03 | 未来ERP组织机构设计 | 经过项目组内部讨论后，形成方案，明天跟兴吾汇报 |  |  | 

## Slide 2
亿达未来ERP项目组工作日报-孙启伦
序号 | 工作内容 | 成果 | 问题 | 问题跟进措施 | 备注
01 | 录制，HR模块人员入职 | 已完成 |  |  | 
02 | 录制，HR模块人员离职 | 已完成 |  |  | 
03 | 录制，HR模块人员批量导入 | 已完成 |  |  | 
04 | 编写ERP系统配置清单 | 已完成 |  |  | 
05 |  |  |  |  | 

## Slide 3
亿达未来ERP项目组工作日报-刁坤
序号 | 工作内容 | 成果 | 问题 | 问题跟进措施 | 备注
01 | demo制作 | 总账日记账凭证的录入 |  |  | 
02 | 配置清单做成 | 完成初版总账相关配置清单（配置路径、配置值、编码规则等） |  |  | 会计科目编号需要继续调整
03 | 协助解决应付管理模块付款功能疑问 | 查询资料和系统验证，解决了“无需流动性分配”选项控制付款问题原因及选项作用 |  |  | 

## Slide 4
亿达未来ERP项目组工作日报-关媛媛
序号 | 工作内容 | 成果 | 问题 | 问题跟进措施 | 备注
01 | 系统采购流程操作演示录制 | 系统采购流程视频 |  |  | 
02 | 整理编写未来ERP MM 模块配置清单 | 配置路径编写及整理 配置的分类 数量和计量单位的整理 数据编码规则的编写 |  |  | 
03 | 系统配置与单元测试 | 对系统隐藏功能的挖掘，结合现有业务进行匹配，测试是否可用如：产品类别的设定、编码规则、采购过程中数据凭证的编码、购物车依据物料类型默认设置。 |  |  | 

## Slide 5
亿达未来ERP项目组工作日报-赵志城
序号 | 工作内容 | 成果 | 问题 | 问题跟进措施 | 备注
01 | 采购付款清账集成场景DEMO视频 | 形成系统标准业务流程PPT视频文件 |  |  | 
02 | 财务配置清单 | 清理出财务应付和自动记账部分的后台配置具体项目。 | 清理出大量需进一步讨论和明确的业务处理方式及细节。 | 形成建议方案后与财务人员进一步沟通确认。 | 
03 | 组织架构讨论 | 重新整理讨论系统内公司组织架构搭建方式。 |  |  |